## Slide 1
Objetivo
Produto
Partes Interessadas
Principais Envolvidos
Requisitos
Benefícios
Premissas / Restrições
Riscos
CANVAS DO PROJETO
PROJETO DE BLOCO
INSTITUTO INFNET
Preços dos fornecedores mudarem rápido e ficarem desatualizados.
Problemas legais com web scraping.
Falta de adesão de fornecedores.
Erros humanos no processo de montagem..
Criar um sistema para gerenciar uma loja de montagem de computadores que trabalha com transparência total, mostrando o preço real das peças e cobrando apenas pela montagem.
Justificativa: A maioria das lojas lucra escondendo margem nas peças, o que gera desconfiança. O sistema propõe um modelo mais honesto: comparar preços de fornecedores, permitir ao cliente escolher onde comprar e focar o lucro apenas no serviço de montagem. Isso melhora a confiança e diferencia a loja no mercado.
Transparência total no custo das peças.
Comparação automática entre fornecedores.
Processo de montagem organizado por equipes.
Facilidade para o cliente acompanhar o pedido.
Redução de erros e retrabalho na montagem.
Clientes.
Loja de montagem.
Equipe técnica (montadores e assistentes).
Fornecedores parceiros.
Registrar clientes.
Cadastrar peças e fornecedores.
Criar pedidos de montagem com lista de peças.
Comparar preços entre fornecedores e escolher o menor (ou preferido).
Calcular automaticamente o custo total da montagem.
Atribuir equipes e atualizar status do pedido.
Exibir listas e detalhes em formato claro e organizado.
Um sistema simples que registra pedidos de montagem, organiza equipes responsáveis, compara preços de fornecedores e calcula automaticamente o valor final (peças + taxa de montagem).
Proprietário da loja.
Desenvolvedores do sistema.
Equipe de montagem.
Representantes de fornecedores (quando houver parceria).
Preços dos fornecedores estão disponíveis de forma atualizável.
A loja cobrará lucro apenas pela montagem.
Sistema inicial simples, sem dependência de recursos avançados.
Web scraping pode ter limitações técnicas/legais.
Montagem de PCs com Custos Reais